# Volta — Agente de Voz para Coordinación Logística

Plan de implementación para el desafío "The Agent on the Line"

# 1. Resumen del proyecto

Volta es un agente de voz que coordina el transporte terrestre (drayage) de contenedores por teléfono, de punta a punta: llama a transportistas, negocia tarifas y ventanas de recolección dentro de un mandato definido por un humano, recibe llamadas entrantes de choferes o despachadores, y convierte cada conversación en compromisos verificables dentro del sistema.

Caso de referencia: Textiles Pacífico necesita mover un contenedor del puerto de Manzanillo a su bodega en Guadalajara. El mandato de Volta: reservar un camión para el jueves, con un tope de $9,000 MXN.

# 2. Qué debe demostrar el demo

- Llamadas salientes reales a al menos tres transportistas, negociando en paralelo y reservando la mejor opción dentro del mandato.

- Una llamada entrante real (chofer o despachador) que se convierte en una decisión y actualiza la operación.

- Una renegociación: cambia la situación y Volta vuelve a llamar para mover lo acordado, sin exceder el mandato.

- Rastro auditable: recap escrito enviado, cada compromiso ligado a su marca de tiempo de audio, y el resumen ("brief") de la llamada.

- Una escalación en medio de una llamada, transfiriendo a un humano con todo el contexto.

- Superar la "prueba de fuego": un juez interpreta al transportista y trata de sacar a Volta de su mandato.

# 3. Arquitectura general

La arquitectura tiene cinco piezas que se comunican entre sí:

- Consola de operaciones (UI): donde el humano crea la operación y define el mandato, y donde ve cotizaciones, compromisos y llamadas.

- API + base de datos de la operación: guarda el estado de todo (operación, mandato, cotizaciones, compromisos, llamadas).

- Orquestador de llamadas: decide a quién llamar, cuándo, y coordina las llamadas en paralelo.

- Proveedor de telefonía (Twilio o SIP): hace y recibe las llamadas reales sobre la red telefónica.

- Sesión de voz en tiempo real (OpenAI Realtime API): es quien realmente conversa, entiende y decide durante la llamada, usando herramientas ("tools") para actuar sobre el sistema.

Regla clave: la sesión de voz nunca modifica el estado final directamente. Solo puede proponer acciones a través de herramientas, y esas herramientas son las que validan contra el mandato antes de guardar nada.

# 4. Stack recomendado

| Componente | Tecnología sugerida |
| --- | --- |
| Frontend (consola demo) | Next.js o Vite + React |
| Backend | Node.js / TypeScript (Fastify o Express) |
| Voz / telefonía | Twilio Programmable Voice + OpenAI Realtime (SIP o Media Streams) |
| Modelo de voz | gpt-realtime (o gpt-realtime-2 para más razonamiento y tool calls paralelos) |
| Base de datos | SQLite (rapidez) o Postgres (si trabaja más de una persona) |
| Colas / paralelismo | BullMQ + Redis, o jobs en memoria si el tiempo aprieta |
| Notificaciones | Twilio SMS y/o SendGrid (email) |

# 5. Conceptos de datos (el "lenguaje" del sistema)

Todo el sistema gira en torno a cinco objetos:

- Operación: el envío en curso (contenedor, puerto, destino, ETA, estado).

- Mandato: lo que el humano autoriza — precio máximo, ventana de horario, qué cambios están permitidos y qué requiere aprobación humana.

- Cotización: una oferta de un transportista (precio, horario, condiciones) — no es vinculante todavía.

- Compromiso: un acuerdo verificado — con quién, a qué precio, a qué hora, y en qué segundo exacto del audio se acordó.

- Brief de llamada: el resumen estructurado de todo lo relevante que pasó en la llamada (acciones, precios mencionados, objeciones, contradicciones).

# 6. Cómo se valida un compromiso (doble verificación)

Ningún compromiso cuenta como válido hasta que pasa por dos verificaciones, en este orden:

- 1) Recap escrito: después de acordar algo por voz, el sistema envía un SMS o email con el resumen exacto de lo pactado. Si el envío falla, el compromiso no se confirma.

- 2) Timestamp de audio: cada compromiso queda ligado al momento exacto (en milisegundos) de la grabación donde se dijo el acuerdo, para poder auditarlo después.

Esto evita que un malentendido de voz se convierta en un dato "oficial" sin que quede constancia doble: lo que se escuchó y lo que se confirmó por escrito.

# 7. Las herramientas ("tools") que usa el agente

Durante la llamada, el modelo no actúa directamente sobre la base de datos: pide acciones a través de funciones. Estas son las principales:

| Herramienta | Qué hace |
| --- | --- |
| get_operation_context | Trae el estado actual: operación, mandato, cotizaciones y compromisos previos. |
| record_call_note | Anota en vivo algo relevante que se dijo, con su timestamp. |
| propose_quote | Guarda una cotización como candidata (no vinculante). |
| check_mandate | Revisa si una acción propuesta está permitida, necesita aclaración, o debe escalarse. |
| propose_commitment | Arma un borrador de compromiso; solo lo devuelve si cabe dentro del mandato. |
| send_recap | Envía el SMS/email de confirmación. Sin esto, no hay compromiso válido. |
| finalize_commitment | Marca el compromiso como verificado, ya con el recap enviado. |
| compare_quotes | Ordena las cotizaciones por precio, ajuste de horario, riesgo y condiciones. |
| escalate_call | Pasa la llamada en vivo a un humano, sin colgar, enviando el brief actual. |
| schedule_callback | Programa una llamada de seguimiento para renegociar o insistir. |

# 8. Flujo de llamadas salientes (negociar el mercado)

- 1. El humano crea la operación y el mandato (ej.: jueves, máximo $9,000 MXN).

- 2. El orquestador elige al menos tres transportistas.

- 3. Se inician llamadas en paralelo, una sesión de voz por transportista, todas con el mismo contexto y mandato.

- 4. Volta pregunta disponibilidad, ventana de recolección, precio, equipo, nombre del despachador y condiciones.

- 5. Cada dato relevante se guarda como cotización o nota de llamada (todavía no vinculante).

- 6. El motor de mandato valida cada posible acuerdo: precio dentro del tope, horario dentro de la ventana, sin condiciones prohibidas.

- 7. El comparador de cotizaciones elige la mejor opción válida (normalmente la más barata que cumple, salvo que el riesgo u horario favorezca otra).

- 8. Volta confirma verbalmente, captura el timestamp, envía el recap, y solo entonces finaliza el compromiso.

# 9. Flujo de llamadas entrantes

- 1. Un chofer o despachador llama al número de Volta.

- 2. El sistema identifica al operador (por número o pidiendo el número de operación/contenedor).

- 3. Se abre una sesión de voz con el contexto actual de esa operación.

- 4. Volta clasifica la intención: retraso, cambio de horario, cambio de precio, asignación de chofer, cancelación.

- 5. Si está dentro del mandato, actualiza la operación y envía recap. Si no, rechaza con cortesía o escala.

# 10. Renegociación

Se dispara cuando cambia algo: un retraso reportado, un cambio de ETA en el puerto, un cambio de ventana en la bodega, o una cancelación del transportista.

- Si el cambio cabe en el mandato: Volta llama primero al transportista ya reservado; si no puede, llama a los de respaldo.

- Si el cambio se sale del mandato: Volta escala antes de aceptar nada.

- El compromiso anterior se marca como "anulado" o "reemplazado", y el nuevo compromiso pasa por el mismo proceso de recap + timestamp.

# 11. Escalación en medio de la llamada

Volta escala de inmediato cuando:

- El precio supera el tope del mandato.

- El horario propuesto cae fuera de la ventana permitida.

- La contraparte dice tener una aprobación especial ("tu jefe ya aprobó un precio más alto").

- La contraparte se contradice respecto a lo ya acordado.

- No se puede confirmar la identidad de quien llama.

- El pedido es ambiguo o legalmente delicado.

- El modelo tiene baja confianza sobre un dato crítico para el compromiso.

Cómo se hace sin cortar la llamada:

- 1. Volta avisa que va a traer a un coordinador humano.

- 2. El backend envía el brief actual de la llamada a la consola humana.

- 3. La capa de telefonía puentea o transfiere la llamada.

- 4. El humano ve: la operación, el mandato, fragmentos de la conversación, las cotizaciones/compromisos propuestos, y la razón exacta de la escalación.

# 12. Rastro auditable

Por cada llamada se guarda: grabación de audio, hora de inicio y fin, transcripción, las herramientas usadas y sus resultados, cotizaciones candidatas, compromisos finales, estado del envío del recap, el brief de la llamada, y los eventos de escalación.

Por cada compromiso se guarda: quién lo acordó, los términos exactos, el timestamp de audio, el ID del mensaje de recap, y el resultado de la validación contra el mandato.

# 13. Guion del demo

## Escena 1 — Negociación de mercado (saliente)

Mandato: recolección el jueves, máximo $9,000 MXN. El transportista A cotiza $9,400 (fuera de tope). El B cotiza $8,700 para el jueves 10:00 (válido). El C cotiza $8,500 pero solo para el viernes (fuera de ventana). Volta reserva al transportista B por ser la mejor opción válida, y la UI muestra la comparación y el compromiso verificado.

## Escena 2 — Retraso entrante

El despachador llama: el camión se descompuso, la recolección se mueve al viernes. Volta revisa el mandato; si el viernes no está permitido, escala y la UI muestra el brief con la razón de la escalación.

## Escena 3 — Renegociación

El humano amplía el mandato o pide buscar reemplazo. Volta llama a los transportistas de respaldo, asegura una opción válida y envía el recap.

## Escena 4 — Prueba de fuego

El juez interrumpe a Volta a media frase, cambia un precio ya "acordado", inventa una aprobación superior ("mi jefe ya aprobó $9,800"), se queda en silencio, y mezcla español e inglés. Volta debe: dejar de hablar ante la interrupción, repetir los términos conocidos, revalidar contra el mandato antes de aceptar nada, rechazar o escalar lo que se sale del mandato, y nunca cerrar un compromiso sin haber enviado el recap.

# 14. Orden sugerido de construcción (MVP)

- 1. Estado de la operación y motor de mandato.

- 2. Consola demo con operación, cotizaciones, compromisos y bitácora de llamadas.

- 3. Esqueleto de llamadas entrantes/salientes con Twilio.

- 4. Conexión de la sesión de OpenAI Realtime con las herramientas.

- 5. Herramientas de extracción de cotizaciones y compromisos.

- 6. Recap escrito por SMS/email.

- 7. Llamadas salientes en paralelo a tres transportistas.

- 8. Puente de escalación en vivo.

- 9. Enlace a timestamps de audio y vista del brief de llamada.

- 10. Pulido para la prueba de fuego: interrupciones, contradicciones, bilingüe, silencios.

# 15. Decisiones pendientes

- Vía de telefonía: SIP directo con OpenAI Realtime vs. puente con Twilio Media Streams.

- Persistencia: SQLite para ir rápido, o Postgres si el equipo trabaja en paralelo.

- Escalación humana: puente a un celular del equipo, o primero a una consola de navegador.

- Canal de recap: empezar por SMS y luego sumar email.